Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el momento, hemos avanzado en la documentación del proyecto FireMaps, incluyendo el diseño conceptual de la aplicación móvil y la planificación de sus funcionalidades principales. Se han elaborado los primeros bocetos de interfaz, definiendo la estructura de navegación y la disposición de los elementos en pantalla. Además, se ha iniciado el desarrollo de la vista principal de la app, que contempla la visualización del mapa y la ubicación de las compañías de bomberos. Estos avances permiten validar la factibilidad técnica del proyecto y sentar las bases para la integración de servicios de geolocalización y cálculo de rutas en las siguientes etapas. |
| --- | --- |
| Objetivos | - Documentar y diseñar la estructura visual de la aplicación móvil, incluyendo la vista principal. - Implementar un sistema de visualización en mapa que muestre las compañías de bomberos registradas en la base de datos. - Desarrollar la funcionalidad de registro y consulta de incidentes, permitiendo ingresar direcciones o ubicaciones específicas. - Incorporar servicios de geolocalización y cálculo de rutas (Google Maps API) para determinar la compañía más cercana en base al tiempo estimado de llegada. - Diseñar e implementar un modelo de datos escalable que soporte compañías de bomberos, incidentes registrados y rutas calculadas. - Establecer un módulo de resultados que muestre a los usuarios la compañía recomendada junto con las alternativas, priorizando claridad y facilidad de uso. |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

Plan de trabajo

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificación de tareas y definición de sprints | Word | 1 semana | Alexander Lucero | Facilitado por experiencia previa en metodologías ágiles | Completado | — |
| Construir modelos de datos geoespaciales | Diseño de base de datos para compañías e incidentes | StarUML | 2 semanas | Pedro Salazar | Requiere validación de estructura con datos reales | En curso | — |
| Desarrollar soluciones de software | Desarrollo de vista principal de la app | Ionic Angular, Capacitor | 2 semanas | Alexander Lucero | Se logró implementar mapa base y estructura visual | En curso | — |
| Desarrollar soluciones de software | Integración de geolocalización y cálculo de rutas | Google Maps API / Leaflet | 2 semanas | Pedro Salazar | Puede presentar dificultades con permisos y compatibilidad | No iniciado | Pendiente de validación técnica |
| Construir modelos de datos | Implementación de registros de incidentes | Firebase / PostgreSQL | 1 semana | Alexander Lucero | Requiere definir campos clave para geocodificación | No iniciado | — |
| Gestionar proyectos informáticos | Documentación técnica y captura de evidencias | Word, GitHub | 1 semana | Pedro Salazar | Avance parcial con capturas de interfaz | En curso | — |
| Desarrollar soluciones de software | Pruebas funcionales en dispositivos móviles | Android Studio, dispositivos físicos | 1 semana | Alexander Lucero | Requiere instalación de APK y revisión de errores | No iniciado | — |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El principal desafío ha sido la falta de tiempo disponible debido a que actualmente estoy cursando mi práctica profesional, lo que ha limitado el avance en algunas actividades clave del proyecto. A pesar de esto, junto a mi compañero hemos logrado avanzar en el diseño de la aplicación y en el desarrollo inicial de la vista principal. Contamos aún con tiempo suficiente para retomar el ritmo, reorganizar tareas y priorizar funcionalidades esenciales del MVP, lo que nos permitirá cumplir con los objetivos del proyecto dentro del plazo establecido.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el desarrollo del proyecto se han realizado ajustes en los diseños de los mockups de la aplicación, modificando la disposición de algunos elementos visuales y actualizando los íconos utilizados en la interfaz..

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.