Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Pedro Salazar y Alexander Lucero |
| --- | --- |
| Rut | 21230093-4, 21525077-6 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | San joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | FireMaps. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software: Creación de una aplicación móvil que muestre en un mapa las compañías de bomberos de Chiloé y permita calcular cuál es la más cercana a un incidente en tiempo real. Gestión de proyectos: Planificación y organización de las etapas de desarrollo de la app, considerando tiempo, recursos y riesgos, asegurando que el producto mínimo viable (MVP) esté listo dentro del semestre. Bases de datos: Diseño e implementación de una base de datos sencilla que almacene la información de compañías de bomberos y registros de incidentes para su consulta en la aplicación. |
| Competencias | Gestionar proyectos informáticos (planificación y control): Aplicación de técnicas de gestión para organizar las fases de desarrollo de la app móvil, controlando tiempos y priorizando tareas críticas. Construir modelos de datos (estructura geoespacial): Diseño de un modelo de datos que permita almacenar ubicaciones de compañías de bomberos y vincularlas con incidentes reportados en la app. Desarrollar soluciones de software (frontend, backend, pruebas, despliegue): Implementación de la aplicación móvil con interfaz intuitiva (frontend), lógica de cálculo de rutas y cercanía (backend), pruebas funcionales en dispositivos y despliegue para usuarios finales. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | - El proyecto APT busca dar respuesta a la necesidad de contar con una herramienta digital que permita optimizar la gestión de emergencias, específicamente los incendios, en la isla de Chiloé. Actualmente, la información sobre la ubicación de las compañías de bomberos y la asignación de recursos se gestiona de manera tradicional, lo que puede dificultar la respuesta rápida ante emergencias. - Este tema fue escogido porque responde a una necesidad real en el ámbito comunitario y se vincula directamente con el campo laboral de la Ingeniería en Informática, ya que implica diseñar, desarrollar y gestionar una aplicación móvil que integre geolocalización, cálculos de rutas y modelos de datos geoespaciales para brindar soluciones concretas a un problema de alto impacto social. - El aporte de valor de este proyecto consiste en ofrecer una aplicación que muestre en un mapa las compañías de bomberos de Chiloé y permita determinar, ante un incidente, cuál es la más cercana y con mejor tiempo estimado de llegada. Esto no solo representa un escenario real de aplicación profesional de la carrera, sino que también entrega un beneficio potencial a la comunidad al facilitar una herramienta tecnológica que optimiza los tiempos de respuesta en situaciones de emergencia. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El Proyecto APT tiene como objetivo diseñar y desarrollar un prototipo funcional de una aplicación móvil que utilice geolocalización para identificar las compañías de bomberos en la isla de Chiloé y calcular cuál es la más cercana a un punto de incidente. La propuesta busca fortalecer la capacidad de respuesta frente a emergencias mediante una herramienta simple, accesible y de impacto social. La aplicación estará basada en un Producto Mínimo Viable (MVP) que incluirá funcionalidades esenciales como: visualización de compañías de bomberos en un mapa, geocodificación de incidentes, cálculo de distancia y tiempo estimado de llegada de cada compañía, y sugerencia automática de la estación más cercana. Para abordar la problemática, el desarrollo se realizará bajo una metodología ágil (Scrum), trabajando en iteraciones que permitan avanzar progresivamente en las funcionalidades y asegurar un producto viable dentro del plazo y recursos disponibles de la asignatura. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Informática, ya que integra de forma práctica las competencias fundamentales del plan de estudios En primer lugar, aborda la gestión de proyectos informáticos, ya que requiere planificar y controlar cada etapa del desarrollo de la aplicación móvil, considerando tiempos, recursos y posibles riesgos asociados al uso de APIs y a la integración de geolocalización. En segundo lugar, demanda la construcción de modelos de datos, necesarios para estructurar de manera eficiente la información de las compañías de bomberos, incidentes registrados y cálculos de rutas, asegurando que la aplicación maneje datos geoespaciales de forma organizada y escalable. Finalmente, implica el desarrollo de una solución de software, integrando el frontend (interfaz móvil), el backend (procesamiento de rutas y datos), y la base de datos, aplicando buenas prácticas de programación, pruebas y despliegue. Estas competencias son esenciales para dar respuesta a la problemática planteada, ya que permiten diseñar e implementar una aplicación tecnológica con impacto social, robusta y pertinente al contexto comunitario. Al mismo tiempo, fortalecen mi formación profesional, al poner en práctica conocimientos técnicos y de gestión que serán necesarios en el campo laboral de la informática. |
| Relación con los intereses profesionales | El Proyecto APT se vincula directamente con mis intereses profesionales, los cuales están orientados al desarrollo de software, el análisis de datos y la creación de aplicaciones que aporten soluciones prácticas a problemáticas reales de la comunidad. En este proyecto se refleja mi motivación por diseñar herramientas tecnológicas de impacto social, utilizando conocimientos de programación, bases de datos y gestión de proyectos. Además, realizar este proyecto me permite fortalecer competencias prácticas en el desarrollo de aplicaciones móviles, la integración de servicios de geolocalización y cálculo de rutas, así como la implementación de metodologías ágiles para organizar el trabajo en equipo. Todo esto contribuye de manera significativa a mi desarrollo profesional y me prepara para desempeñarme en proyectos de innovación tecnológica, especialmente en áreas donde la informática se pone al servicio de la sociedad. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El Proyecto APT es factible de desarrollar dentro del marco de la asignatura, ya que su alcance ha sido definido como un prototipo mínimo viable (MVP) enfocado únicamente en una aplicación móvil. El MVP prioriza funcionalidades esenciales como la visualización de compañías de bomberos en un mapa, la geolocalización de un incidente y el cálculo de la estación más cercana en base a tiempo estimado de llegada. Esto permite que el desarrollo se lleve a cabo de manera ordenada y realista dentro del semestre. En cuanto a los materiales, se requieren principalmente herramientas de desarrollo de software gratuitas o con licencias académicas, tales como frameworks para desarrollo móvil (Ionic o Flutter), Python/Flask para el backend y PostgreSQL con PostGIS para la gestión de datos espaciales. Asimismo, el uso de APIs de mapas como Google Maps o alternativas abiertas como Leaflet/OpenStreetMap permite contar con servicios de geocodificación y cálculo de rutas sin necesidad de infraestructura compleja. Los factores externos que facilitan el desarrollo son el acceso a internet, la amplia disponibilidad de documentación y comunidades de apoyo, además de la orientación docente. Por otro lado, los principales desafíos son la limitación de tiempo para integrar todas las funcionalidades planificadas y la curva de aprendizaje en el uso de tecnologías de geolocalización. Estas dificultades se pueden mitigar mediante la priorización de módulos esenciales, la planificación por sprints semanales y la validación temprana de las funcionalidades básicas. En este sentido, el proyecto resulta viable y alcanzable en el contexto de la asignatura, cumpliendo tanto con los objetivos académicos como con el fortalecimiento de las competencias profesionales del perfil de egreso. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar y desarrollar un prototipo funcional de una aplicación móvil para la isla de Chiloé que, mediante geolocalización, muestre en un mapa las compañías de bomberos y permita calcular la distancia y el tiempo estimado de llegada a un incidente, identificando la estación más cercana y asegurando su factibilidad dentro del marco de la asignatura. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Implementar un sistema de visualización en mapa que muestre las compañías de bomberos registradas en la base de datos. Desarrollar la funcionalidad de registro y consulta de incidentes, permitiendo ingresar direcciones o ubicaciones específicas. Incorporar servicios de geolocalización y cálculo de rutas (Google Maps API o alternativas open-source) para determinar la compañía más cercana en base al tiempo estimado de llegada. Diseñar e implementar un modelo de datos escalable que soporte compañías de bomberos, incidentes registrados y rutas calculadas. Establecer un módulo de resultados que muestre a los usuarios la compañía recomendada junto con las alternativas, priorizando claridad y facilidad de uso. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El Proyecto APT se desarrollará utilizando la metodología ágil Scrum, organizando el trabajo en sprints semanales con entregables incrementales. Este enfoque permitirá avanzar de manera ordenada, adaptarse a cambios en los requerimientos y cumplir con los objetivos en el tiempo establecido dentro de la asignatura. El proceso contempla cuatro etapas principales: Levantamiento de requerimientos y diseño de base de datos: identificación de las compañías de bomberos a registrar, definición de los datos necesarios para incidentes y estructura de la base de datos geoespacial. Desarrollo de funcionalidades del MVP: implementación de la visualización de compañías en el mapa, registro de incidentes y cálculo de la estación más cercana mediante geolocalización y servicios de ruteo. Pruebas y ajustes: validación del cálculo de distancias y tiempos, pruebas funcionales en dispositivos móviles y corrección de errores detectados. Documentación y entrega del prototipo: elaboración del informe final, preparación de diagramas de arquitectura y demostración del funcionamiento de la aplicación. Los roles clave del proyecto son: Product Owner: encargado de priorizar las funcionalidades esenciales del MVP. Scrum Master: responsable de facilitar la metodología ágil, asegurando el cumplimiento de los sprints. Equipo de desarrollo: encargado de la implementación técnica (frontend móvil, backend, base de datos y pruebas). Con este enfoque, se asegura la construcción de una aplicación móvil funcional y viable, alineada a los tiempos y recursos de la asignatura, y que además refleja la aplicación práctica de las competencias del perfil de egreso.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Prototipo inicial de la aplicación | Versión preliminar de la app móvil que muestre en el mapa las compañías de bomberos y permita registrar manualmente un incidente. | Permite demostrar un progreso temprano y validar la factibilidad técnica del uso de geolocalización en la app. |
| Avance | Capturas de pantalla y documentación parcial | Imágenes de la interfaz móvil y documento breve explicando las funcionalidades implementadas en la primera etapa. | Facilita la retroalimentación docente y asegura un seguimiento del desarrollo. |
| Final | Código fuente del proyecto | Repositorio con el código de la app móvil, el backend y la base de datos, incluyendo la integración con la API de mapas. | Evidencia concreta del trabajo técnico realizado y de la integración de componentes. |
| Final | Manual de usuario y guía de instalación | Documento con una explicación del funcionamiento de la aplicación, instrucciones de uso y ejemplos de cálculo de rutas. | Garantiza que el producto pueda ser comprendido y utilizado por terceros, cumpliendo con los objetivos académicos. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestionar proyectos informáticos | Reunión inicial y definición de roles | Organización inicial del equipo, definición de responsabilidades y coordinación general. | Reuniones online/presenciales | Semana 1 | Ambos integrantes | Puede dificultarse por falta de coordinación inicial. |
| Gestionar proyectos informáticos | Levantamiento de requerimientos | Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación. | Material bibliográfico, entrevistas, Google Docs | Semanas 1–2 | Alexander Lucero | Riesgo: ambigüedad en requerimientos; mitigación: validación docente. |
| Gestionar proyectos informáticos | Recolección de datos de compañías | Investigación de la ubicación y datos de las compañías de bomberos en Chiloé. | Fuentes públicas, webs oficiales, Excel | Semanas 2–3 | Alexander Lucero | Puede ser limitado por falta de datos oficiales. |
| Gestionar proyectos informáticos | Selección de herramientas | Definir frameworks, lenguajes y plataformas para el desarrollo. | Documentación técnica, foros | Semana 2 | Ambos integrantes | Riesgo: incompatibilidad entre herramientas. |
| Construir modelos de datos | Diseño preliminar del modelo de datos | Crear modelo entidad-relación para compañías, incidentes y rutas. | Draw.io, Lucidchart | Semanas 3–4 | Alexander Lucero | Puede requerir ajustes tras retroalimentación docente. |
| Gestionar proyectos informáticos | Diseño de arquitectura de la app | Establecer arquitectura cliente-servidor, BD y APIs. | Diagramas técnicos, Figma | Semana 4 | Ambos integrantes | Riesgo: indefinición en integración. |
| Desarrollar soluciones de software | Wireframes (prototipo en papel) | Diseño inicial de pantallas principales (mapa, incidentes, resultados). | Figma, bocetos en papel | Semana 5 | Pedro Salazar | Cambios posibles tras revisión docente. |
| Gestionar proyectos informáticos | Redacción informe Fase 1 | Elaborar informe inicial con definición y planificación. | Word | Semana 5 | Ambos integrantes | Puede retrasarse si no se divide el trabajo. |
| Gestionar proyectos informáticos | Revisión docente y ajustes | Incorporar feedback del profesor en la propuesta. | Retroalimentación | Semana 6 | Ambos integrantes | Riesgo: necesidad de reestructuración. |
| Construir modelos de datos | Configuración del entorno de desarrollo | Instalación de frameworks, BD y dependencias. | VS Code, PostgreSQL, PostGIS | Semana 6 | Alexander Lucero | Riesgo: problemas de compatibilidad de versiones. |
| Construir modelos de datos | Implementación BD inicial | Creación de tablas, relaciones y carga de datos de prueba. | PgAdmin, scripts SQL | Semanas 6–7 | Alexander Lucero | Riesgo: errores en normalización de datos. |
| Construir modelos de datos | Registro de compañías | Programar módulo de registro de compañías en la BD vía API. | Flask/Node.js, PostgreSQL | Semanas 7–8 | Alexander Lucero | Riesgo: validaciones incompletas. |
| Construir modelos de datos | API consulta estaciones/distancias | Programar API para calcular distancias y tiempos entre estaciones e incidentes. | Flask/Node.js, Google Maps API | Semanas 8–9 | Alexander Lucero | Riesgo: curva de aprendizaje con librerías de ruteo. |
| Desarrollar soluciones de software | Mapa inicial en app | Mostrar en la app el mapa con compañías de bomberos. | Ionic/Flutter, Leaflet/Maps | Semana 9 | Pedro Salazar | Puede haber problemas de rendimiento en emuladores. |
| Desarrollar soluciones de software | Registro de incidentes | Implementar formulario para ingresar incidentes en la app. | Ionic/Flutter, backend API | Semanas 9–10 | Pedro Salazar | Riesgo: errores en geocodificación de direcciones. |
| Desarrollar soluciones de software | Integración API geolocalización | Incorporar API para cálculo de rutas en la app. | Google Maps API, Leaflet | Semana 11 | Ambos integrantes | Limitaciones por plan gratuito de la API. |
| Desarrollar soluciones de software | Cálculo estación más cercana | Implementar algoritmo para determinar la estación más rápida. | Flask/Node.js, API Maps | Semana 11 | Ambos integrantes | Riesgo: datos imprecisos en pruebas. |
| Desarrollar soluciones de software | Interfaz gráfica principal | Unificar pantallas finales: mapa, incidentes y resultados. | Ionic/Flutter, Figma | Semanas 11–12 | Pedro Salazar | Cambios posibles por usabilidad. |
| Construir modelos de datos | Pruebas unitarias backend | Validación de endpoints de la API. | Postman, PyTest | Semana 12 | Alexander Lucero | Riesgo: errores en endpoints críticos. |
| Desarrollar soluciones de software | Pruebas en emulador móvil | Validación funcional en dispositivos virtuales. | Emuladores Android/iOS | Semana 12–13 | Pedro Salazar | Puede diferir del rendimiento real en móviles. |
| Gestionar proyectos informáticos | Documentación parcial | Avance de documentación técnica con capturas del sistema. | Word, GitHub | Semana 13 | Ambos integrantes | Puede ser incompleta si no se organiza bien. |
| Gestionar proyectos informáticos | Retroalimentación docente | Presentación de prototipo parcial y ajuste de funcionalidades. | Informe parcial | Semana 13 | Ambos integrantes | Riesgo: cambios solicitados de última hora. |
| Desarrollar soluciones de software | Optimización de la app | Mejoras de rendimiento y usabilidad. | VS Code, profiler | Semana 14 | Ambos integrantes | Puede limitarse por tiempo disponible. |
| Desarrollar soluciones de software | Pruebas en dispositivos físicos | Validar la app en celulares reales. | Android/iOS físicos | Semanas 14–15 | Ambos integrantes | Riesgo: incompatibilidad en dispositivos. |
| Desarrollar soluciones de software | Corrección de errores | Depuración de fallas detectadas en pruebas. | Debugger, logs | Semana 15 | Ambos integrantes | Riesgo: bugs de última hora. |
| Gestionar proyectos informáticos | Manual de usuario | Crear guía básica de uso de la app. | Word, capturas de pantalla | Semana 16 | Pedro Salazar | Puede retrasarse si no hay pruebas claras. |
| Gestionar proyectos informáticos | Documentación técnica | Redacción de arquitectura, BD y APIs. | Word, diagramas técnicos | Semana 16 | Alexander Lucero | Puede requerir demasiado detalle técnico. |
| Gestionar proyectos informáticos | Preparación de anexos | Recopilar diagramas, métricas y capturas. | Word, PowerPoint | Semana 17 | Ambos integrantes | Puede omitirse por falta de tiempo. |
| Gestionar proyectos informáticos | Redacción informe final | Elaborar el informe completo con todas las secciones. | Word | Semana 17 | Ambos integrantes | Riesgo: entrega apurada si no se planifica. |
| Gestionar proyectos informáticos | Presentación de defensa | Preparar diapositivas y exposición oral. | PowerPoint | Semana 18 | Ambos integrantes | Riesgo: falta de ensayo. |
| Gestionar proyectos informáticos | Entrega final del prototipo | Subir código y entregar la app funcional. | GitHub, APK final | Semana 18 | Ambos integrantes | Riesgo: fallas en último momento. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |