# Informe de proyecto APT

Ingeniería en Informática

Asignatura - CAPSTONE

Profesor(a): Karla Roco

Alumno(a): Alexander Lucero

Septiembre, 2025

# Índice

Contenido

Informe de proyecto APT	1

Índice	2

Descripción de proyecto APT	3

Relación de proyecto APT con las competencias de perfil de egreso	4

Desarrollo de soluciones informáticas	4

Gestión de proyectos tecnológicos	4

Trabajo en equipo y comunicación efectiva	4

Relación del proyecto con tus intereses profesionales	4

Argumento de porque el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura	5

Objetivos claros y coherentes	5

Propuesta metodológica	6

Levantamiento de requisitos	6

Diseño del sistema	6

Desarrollo iterativo (ruta)	6

Pruebas y validación	6

Entrega final	6

Plan de trabajo para el proyecto APT	7

Inicio y planificación (Semana 1 - 2)	7

Diseño (Semana 3 - 4)	7

Desarrollo (Semana 5 - 14)	7

Pruebas y validación (Semana 15 - 17)	7

Cierre y entrega (Semana 18)	7

Propuestas de evidencias	8

Documentación del proyecto	8

Avances técnicos	8

Validación y pruebas	8

Producto final (MVP)	8

Trabajo en equipo y gestión	8

# Descripción de proyecto APT

El proyecto consiste en desarrollar un foro web académico orientado a los estudiantes de educación superior, con el objetivo de brindar comunicación, orientación y difusión de información relevante para su vida universitaria.

La plataforma web permitirá a los estudiantes acceder a contenidos relacionados con su institución, tales como anuncios, recordatorios académicos, fechas importantes, orientación, y recursos de apoyo. Además, servirá para que consejeros de carrera, profesores y director de carrera tengan una interacción mas directa con los estudiantes de la institución.

En el foro los estudiantes podrán publicar preguntas, comentarios o inquietudes, los consejeros de carrera estarán encargados de responder, moderar y asegurar que el ambiente del foro se mantenga respetuoso para una mejor comunidad. Los profesores estarán encargados de subir material complementario y responder consultas en base a su asignatura, y los directores de carrera estarán encargados de publicar comunicados acerca de la institución e información relevante para los estudiantes.

# Relación de proyecto APT con las competencias de perfil de egreso

## Desarrollo de soluciones informáticas

El proyecto requiere diseñar, programar e implementar una plataforma web que, de respuesta a una necesidad de comunicación académica, aplicando programación, arquitectura de software, bases de datos y desarrollo web.

## Gestión de proyectos tecnológicos

La plataforma web será planificada, modelada y construida siguiendo un siclo de vida del desarrollo del software, aplicando prácticas de gestión y metodologías para un mejor desarrollo del proyecto.

## Trabajo en equipo y comunicación efectiva

El proyecto será desarrollado con un equipo de trabajo, esto promueve comunicación efectiva y trabajo en equipo, competencias clave a la hora de trabajar de manera colaborativa en un ambiente profesional.

# Relación del proyecto con tus intereses profesionales

El desarrollo de este proyecto APT se vincula directamente con mis intereses profesionales, ya que me interesa desempeñarme en el área de desarrollo de software, creando soluciones tecnológicas que respondan necesidades reales de personas o empresas.

Este proyecto es una oportunidad para poder demostrar mis habilidades en la manipulación de bases de datos, conocimiento en programación y la gestión de proyectos, estos puntos son claves para poder desarrollar ideas como estas, Además me permite poner en practica y mejorar el diseño de las interfaces de la plataforma y la usabilidad y experiencia del usuario. Habilidades importantes que considero para mi futuro profesional.

Considero que este proyecto me ayudara a desarrollar más mis habilidades para gestionar proyectos, desarrollar, y trabajar en un entorno colaborativo ya que debo trabajar en un grupo de trabajo para poder llegar a entregar un software funcional junto a mi compañero.

# Argumento de porque el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura

El proyecto es factible de realizar dentro de la asignatura, ya que se ajusta a los recursos y competencias adquiridas dentro de la carrera. La propuesta de nuestra plataforma web académica no requiere infraestructura física, se basa en el uso de herramientas tecnológicas de desarrollo accesibles y conocidas dentro de la carrera.

Además, el proyecto permite integrar de manera practica distintas competencias de perfil de egreso, como programación, administración de bases de datos, gestión de proyectos y trabajo en equipo.

# Objetivos claros y coherentes

- Diseñar e implementar una plataforma web con sistema de usuarios y roles diferenciados (estudiantes, consejeros, profesores y directores).

- Habilitar categorías y espacios de discusión que permitan a los estudiantes realizar consultas y compartir experiencias académicas.

- Asegurar la usabilidad y accesibilidad del sistema mediante un diseño simple, intuitivo y adaptable a distintos dispositivos.

- Implementar una versión mínima viable (MVP) que pueda ser utilizada en un entorno académico real y escalarse en el futuro.

# Propuesta metodológica

Para este desarrollo del proyecto se utilizaría una metodología ágil, ya que permite trabajar de una forma mas interactiva e incremental, entregando avances constantes a nuestro docente para poder recibir criticas y mejoras del proyecto y así ir mejorando en base retroalimentaciones del docente.

## Levantamiento de requisitos

- Identificación de usuarios y roles (Estudiantes, consejeros de carrera, profesores y director de carrera).

- Definición de funcionalidades mínimas para el MVP (gestión de usuarios, publicaciones, comentarios, moderación).

## Diseño del sistema

- Modelo de la base de datos relacional para manejar usuarios, roles y publicaciones.

- Definición de la arquitectura de la aplicación (frontend, backend y base de datos).

- Diseño de interfaces enfocadas en la usabilidad y accesibilidad del software.

## Desarrollo iterativo (ruta)

- Ruta 1: Autentificación y roles de usuarios.

- Ruta 2: Foro y categorías de la plataforma web.

- Ruta 3: Publicaciones, respuesta y comentarios.

- Ruta 4:  Moderación y publicaciones oficiales (profesores o directores de carrera)

## Pruebas y validación

- Pruebas unitarias y funcionamiento de cada módulo.

- validación con caso de uso simulados (ejemplo: estudiante preguntando, consejero respondiendo, director publicando un aviso, etc.).

## Entrega final

- Documentación del proceso de desarrollo y de la solución implementada.

# Plan de trabajo para el proyecto APT

## Inicio y planificación (Semana 1 - 2)

- Identificación de usuarios, roles y necesidades de la plataforma.

- Definición de objetivos generales y específicos del proyecto.

- Selección de tecnologías a utilizar (frontend, backend, base de datos.).

## Diseño (Semana 3 - 4)

- Modelado de la base de datos (usuarios, roles, publicaciones).

- Definición de la arquitectura del sistema.

- Diseño de interfaces de usuario (mockups).

- Revisión y validación del diseño antes del desarrollo.

## Desarrollo (Semana 5 - 14)

- Implementación del registro e inicio de sesión.

- Gestión de roles de usuario.

- Creación de foros y categorías de discusión.

- Publicación y visualización de mensajes.

- Funcionalidad de respuestas y comentarios.

- Sistema de notificaciones básicas.

- Moderación de contenido por consejeros y directores.

- Publicación de comunicados oficiales (Publicaciones de profesores y directores).

## Pruebas y validación (Semana 15 - 17)

- Pruebas unitarias y de integración de cada módulo.

- Pruebas de usabilidad con usuarios simulados (estudiantes, profesores, consejeros).

- Ajustes y correcciones según resultados de la calidad del software.

## Cierre y entrega (Semana 18)

- Documentación técnica y de usuario.

- Presentación final del proyecto en la asignatura APT.

# Propuestas de evidencias

## Documentación del proyecto

- Documento de levantamiento de requisitos.

- Diagramas de casos de usos y base de datos.

- Prototipo y mockups de la interfaz del foro.

## Avances técnicos

- Documento de pruebas de calidad de software.

- Avances en el desarrollo (código.).

- Implementación de base de datos.

## Validación y pruebas

- Registro de pruebas de usuario.

- Reporte de errores encontrados y correcciones realizadas.

## Producto final (MVP)

- Presentación final mostrando el funcionamiento del foro.

- Acceso a la plataforma desplegada en la web.

## Trabajo en equipo y gestión

- Actas o bitácoras de reuniones de trabajo. (repositorio GitHub.).

- Entregas de documentos.