|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

En relación con nuestra carta Gantt, hemos podido avanzar en la mayoría de las actividades planificadas, pero no todas se han cumplido exactamente en los tiempos definidos. Las tareas relacionadas con la implementación técnica —como la integración de Firebase, Google Maps, geolocalización y registro de compañías de bomberos— se han cumplido casi dentro del plazo, pero han surgido dificultades técnicas que han generado retrasos. Factores que han facilitado el desarrollo: - Buena comunicación interna dentro del grupo. - Organización clara de tareas y uso de GitHub para trabajo colaborativo. - Conocimiento previo en programación (Angular, Ionic, API de Google Maps, Firebase). Factores que han dificultado el desarrollo: - Problemas técnicos al integrar Firebase con la app y al mostrar correctamente el mapa. - Retrasos al registrar compañías de bomberos y trabajar con coordenadas geográficas. - Ajustes de diseño en la interfaz (botón flotante, mapa en negro, estilos). - Necesidad de estudiar APIs adicionales (Places API, Autocomplete). - Falta de datos oficiales, obligando a generar datos iniciales manualmente

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las dificultades que han surgido durante el desarrollo, hemos ido aplicando varias estrategias prácticas: - Dividimos los problemas grandes en tareas más pequeñas, por ejemplo separando la lógica del mapa, la conexión con Firebase y la parte visual. - Revisamos documentación oficial y ejemplos de Google Maps, Firebase y Ionic cada vez que aparece un error técnico. - Probamos el código por partes, para identificar exactamente dónde ocurren errores como el mapa en negro, fallas de inicialización o carga de datos. - Pedimos apoyo entre nosotros cuando uno se queda bloqueado, compartiendo pantallazos y revisando el código en conjunto. - Hemos reordenado ciertas tareas del proyecto cuando vimos que era necesario avanzar por otra parte primero. - Implementamos pruebas constantes después de cada ajuste para evitar que se acumulen errores. A futuro, planeamos: - Formalizar una estructura más clara de roles, donde uno se enfoque en Firebase y otro en el mapa y cálculo de distancias. - Crear una lista de tareas por semana, para evitar retrasos y mantener un control más claro del avance. - Realizar pruebas periódicas en dispositivos reales, no solo en el navegador.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Hasta ahora considero que el trabajo ha sido positivo y que, pese a las dificultades técnicas, hemos logrado avanzar en los aspectos más relevantes del proyecto. Me siento conforme con el progreso alcanzado, especialmente en la integración del mapa, la conexión inicial con Firebase y la estructuración de las funcionalidades que tendrá FireMaps. Entre los aspectos que destaco se encuentran: - La constancia para resolver problemas técnicos a medida que aparecían. - La buena comunicación dentro del equipo, lo que nos permitió avanzar incluso cuando hubo bloqueos. - El compromiso por aprender nuevas herramientas y APIs necesarias para el proyecto. En cuanto a las oportunidades de mejora: - Podríamos organizar mejor los tiempos para evitar que algunas tareas se acumulen. - Es importante realizar pruebas más tempranas, especialmente en funcionalidades críticas. - También sería beneficioso documentar más detalladamente cada avance para mantener un registro claro del desarrollo. En general, la evaluación es positiva, pero reconozco que aún podemos mejorar ciertos aspectos para trabajar de manera más fluida y eficiente.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Después de analizar nuestro avance, todavía me quedan algunas dudas sobre cómo continuar de la mejor manera en las próximas etapas. Aunque hemos logrado avanzar en la parte técnica principal, aún existen decisiones que sería importante validar con el docente o con nuestros pares. Una de las inquietudes principales tiene relación con la priorización de tareas para la siguiente fase. No tengo completamente claro si deberíamos enfocarnos primero en consolidar la lógica interna del sistema —como el cálculo de distancias y la asignación automática de compañías— o si es más adecuado avanzar en la interfaz y presentación del prototipo. También surge la duda respecto a si la estructura actual del proyecto es suficiente o si deberíamos reforzar algunos módulos para asegurar un funcionamiento estable. La pregunta que me gustaría hacerle al docente es: “¿El nivel de avance técnico que llevamos hasta ahora es adecuado para esta etapa, o es necesario profundizar aún más la funcionalidad antes de pasar a la siguiente fase del proyecto?”

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Luego de revisar el avance del proyecto y las dificultades que han surgido, creemos que sería beneficioso realizar una ligera redistribución de las actividades dentro del equipo. Aunque ambos hemos trabajado de forma colaborativa, identificamos que ciertas tareas requieren una especialización más clara para mejorar la eficiencia y evitar retrasos. Propuesta de redistribución: - Una persona debería concentrarse en todo lo relacionado con Firebase, incluyendo la estructura de la base de datos, el registro de incidentes y la carga de información de las compañías. - La otra persona podría dedicarse de manera más enfocada al módulo de mapas, es decir, la visualización, el cálculo de distancias, la ubicación de compañías y la integración con APIs adicionales como Places. Nuevas actividades identificadas: - Implementar la búsqueda de direcciones mediante Autocomplete. - Registrar todas las compañías de bomberos de Chiloé con sus coordenadas reales. - Incorporar la capa visual de grifos (hidrantes) en el mapa. - Diseñar una mejor interfaz para mostrar estados de los camiones y detalles del incidente. Estas tareas no estaban contempladas inicialmente, pero son necesarias para asegurar que FireMaps tenga la funcionalidad que esperamos en la siguiente fase. La redistribución busca que cada miembro pueda trabajar con claridad en su parte y así avanzar con mayor fluidez.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? En términos generales, evaluamos el trabajo en grupo de manera positiva. A lo largo del proyecto hemos mantenido una comunicación constante y un buen nivel de coordinación, lo que ha permitido avanzar incluso cuando aparecieron dificultades técnicas. Ambos miembros del equipo hemos mostrado compromiso y disposición para colaborar cuando uno de los dos necesitaba apoyo. Entre los aspectos positivos del trabajo grupal destacamos: - La responsabilidad de cada integrante al cumplir con sus tareas asignadas. - La capacidad de adaptarnos rápidamente a los problemas técnicos y buscar soluciones en conjunto. - La disposición para aprender nuevas herramientas y tecnologías necesarias para el proyecto. - La buena comunicación interna, que ha ayudado a resolver dudas y mantener un avance estable. En cuanto a los aspectos que podríamos mejorar: - Ser más estrictos con los plazos internos para evitar acumular tareas hacia el final de cada etapa. - Registrar de forma más ordenada los cambios y avances dentro del repositorio, para facilitar el seguimiento. - Planificar reuniones de coordinación más breves pero frecuentes, especialmente en momentos críticos del proyecto. En resumen, el trabajo grupal ha sido sólido y colaborativo, pero reconocemos que aún podemos fortalecer nuestra organización interna para avanzar con mayor fluidez en las próximas fases.