APT Fase 1 – Definición del Proyecto

Proyecto: Foro institucional estilo Reddit para DUOC UC

1) Descripción del Proyecto APT y relevancia para el campo laboral

Descripción general

El proyecto consiste en diseñar y desarrollar un prototipo funcional (MVP) de una plataforma web tipo foro institucional, inspirada en Reddit, para la comunidad de DUOC UC. La plataforma centraliza preguntas, anuncios académicos, mentorías entre pares, intercambio de recursos y conversaciones por carrera/sede/asignatura. Su propuesta de valor es mejorar la colaboración, la visibilidad de información útil y el sentido de comunidad, con herramientas de moderación y reputación que incentiven la participación de calidad.

Usuarios y roles

Estudiante: crea publicaciones, comenta, vota, reporta contenido, sigue temas.

Docente/Asistente: publica anuncios, responde consultas, marca respuestas útiles.

Moderador (centro de estudiantes/DAE/equipo del curso): gestiona reportes, aplica reglas y lineamientos.

Funcionalidades clave (MVP del curso)

Autenticación (cuenta institucional o correo) y perfiles básicos con reputación.

Publicaciones (texto/enlaces) con etiquetas (asignaturas, sedes, categorías) y búsqueda.

Comentarios anidados y votación (upvote/downvote) para priorizar contenido útil.

Moderación: reporte de contenido, eliminación y bitácora de acciones.

Normas de la comunidad visibles y checklist de calidad al publicar.

Panel de analítica básico (posts/día, usuarios activos, tasa de respuesta, tiempo a primera respuesta) para evaluar adopción.

Relevancia para el campo laboral (Ingeniería en Informática)

Desarrollo de software: diseño de arquitectura, buenas prácticas, control de versiones, despliegue.

Modelado de datos: estructura para posts, comentarios, votos, reportes y métricas.

Gestión de proyectos: priorización de alcance, planificación ágil, seguimiento de hitos, riesgos.

Calidad/Pruebas: criterios de aceptación, pruebas funcionales, pruebas de usabilidad y casos de borde.

Analítica y toma de decisiones: indicadores de engagement para iterar el producto.

Seguridad y cumplimiento: manejo responsable de datos de usuarios, términos de uso y lineamientos institucionales.

Alcance inicial y supuestos

Se prioriza un MVP web con las funcionalidades 1–4 y un panel de métricas mínimo.

Stack propuesto (referencial, ajustable): Backend Python/Flask o Node/Express; Base de datos PostgreSQL o MongoDB; Frontend React; despliegue en entorno de pruebas (Railway/Render/Heroku) o local.

Conjunto pequeño de datos semilla para demos (carreras, sedes, etiquetas) y 3–5 flujos completos probados.

Criterios de éxito preliminares (medibles)

MVP permite crear/publicar, comentar y votar sin errores críticos.

Búsqueda por etiqueta retorna resultados relevantes (<1 s en entorno de demo).

Moderación ejecuta al menos 3 acciones (reportar, ocultar, restaurar) con trazabilidad.

Se registran y visualizan 4 métricas de uso (posts/día, usuarios activos, % respuestas en 24h, tiempo a primera respuesta).

Documento de normas y lineamientos publicado y visible en la plataforma.

Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

El Proyecto APT se vincula de manera directa con las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática. En primer lugar, considera la gestión de proyectos informáticos, ya que exige planificar etapas, asignar recursos, controlar avances y proponer alternativas para la toma de decisiones frente a posibles riesgos (indicadores 2.1 y 2.2). En segundo lugar, integra la construcción de modelos de datos, necesarios para estructurar publicaciones, usuarios, comentarios, votos y reportes de manera escalable y consistente (indicadores 3.1 y 3.2). Finalmente, contempla el desarrollo de una solución de software, mediante la integración de componentes de frontend, backend y base de datos, aplicando técnicas que aseguren la calidad, mantenibilidad y logro de los objetivos del proyecto (indicadores 4.1, 4.2 y 4.3).

Relación del Proyecto con mis intereses profesionales

El Proyecto APT se relaciona directamente con mis intereses profesionales, ya que mi desarrollo académico y laboral se orienta hacia el análisis de datos, la visualización con herramientas como Power BI y la programación en Python y SQL, además del desarrollo web. Este proyecto me permite aplicar y fortalecer esas competencias, especialmente en el diseño de arquitecturas de software, la construcción de modelos de datos escalables y la gestión de información para comunidades digitales. Asimismo, me motiva a explorar la creación de plataformas colaborativas que potencien la interacción entre estudiantes y docentes, un área que conecta con mi objetivo de integrarme en equipos de tecnología y analítica donde pueda generar impacto real a través de soluciones innovadoras.

Factibilidad del Proyecto APT en el marco de la asignatura

El proyecto es factible de realizarse dentro del marco de la asignatura, ya que se trata de un prototipo funcional (MVP) con un alcance acotado y realista para el tiempo disponible. Las funcionalidades iniciales —autenticación, publicaciones, comentarios, votación y moderación básica— pueden desarrollarse de manera incremental siguiendo una metodología ágil. Además, se cuenta con recursos tecnológicos accesibles, como frameworks de desarrollo web, bases de datos relacionales o NoSQL, y entornos gratuitos de despliegue en la nube. Los conocimientos adquiridos en programación, bases de datos y gestión de proyectos permiten abordar el trabajo con autonomía. Entre los posibles obstáculos se encuentran la limitación de tiempo y la curva de aprendizaje de nuevas herramientas, pero estos se pueden mitigar priorizando el alcance del MVP, asignando tareas por semana y enfocándose en pruebas tempranas para detectar problemas a tiempo

Objetivos del Proyecto APT

Objetivo General
Diseñar y desarrollar un prototipo funcional de una plataforma web tipo foro institucional para DUOC UC, que promueva la interacción académica y estudiantil, mediante funcionalidades de publicación, comentarios, votación y moderación, asegurando su factibilidad en el marco de la asignatura.

Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de autenticación y perfiles básicos para los usuarios de la plataforma.

- Desarrollar funcionalidades de creación de publicaciones, comentarios anidados y votación, garantizando la usabilidad del sistema

- Incorporar herramientas de moderación y normas de la comunidad que permitan mantener la calidad de los contenidos.

- Diseñar e implementar un modelo de datos escalable para gestionar publicaciones, usuarios y métricas de actividad.

- Establecer un panel de métricas que permita visualizar indicadores básicos de adopción y participación (posts/día, usuarios activos, tiempo de respuesta).

Propuesta Metodológica de Trabajo

Para el desarrollo del Proyecto APT se propone utilizar la metodología ágil Scrum, ya que permite organizar el trabajo en entregas incrementales, facilitar la adaptación a cambios y asegurar avances continuos hacia el cumplimiento de los objetivos.

Roles principales:

Product Owner: responsable de priorizar las funcionalidades clave del foro (MVP) y definir los criterios de aceptación.

Scrum Master: asegura la correcta aplicación de la metodología, promueve la resolución de obstáculos y fomenta la mejora continua.

Equipo de desarrollo: encargado de implementar las funcionalidades, realizar pruebas y documentar avances.

Sprints: el proyecto se organizará en sprints semanales, donde cada sprint tendrá entregables específicos, como el módulo de autenticación, sistema de publicaciones, o prototipo de panel de métricas.

Eventos Scrum: se realizarán reuniones breves (daily stand-up) para dar seguimiento al progreso, sprint reviews para mostrar avances y recibir retroalimentación, y retrospectives para identificar oportunidades de mejora.

Artefactos Scrum: se mantendrá un product backlog con las funcionalidades priorizadas, un sprint backlog para cada ciclo de trabajo y un incremento funcional al final de cada sprint que permita validar el avance del prototipo.

Con esta metodología se asegura que el desarrollo sea ordenado, flexible y alineado con los objetivos planteados, permitiendo cumplir con el alcance del MVP en el marco temporal de la asignatura.

Plan de Trabajo del Proyecto APT

El desarrollo del Proyecto APT se organizará en un plan de trabajo distribuido en semanas, considerando los recursos disponibles, la duración del semestre, así como los facilitadores y posibles obstáculos.

| Semana | Actividades principales | Recursos | Facilitadores | Obstaculizadores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Levantamiento de requerimientos, diseño preliminar de la base de datos y la arquitectura de software. | Documentación de asignatura, herramientas de modelado (Lucidchart, Draw.io). | Conocimientos previos en bases de datos y diseño. | Tiempo acotado para modelar y validar. |
| 3-4 | Implementación del backend (autenticación, API para publicaciones y comentarios). | Python/Flask o Node/Express, PostgreSQL/MongoDB. | Experiencia en programación y SQL. | Aprendizaje de nuevas librerías y librerías de autenticación. |
| 5-6 | Desarrollo del frontend (interfaz para publicaciones, comentarios, votación) | React, Figma para prototipado | Habilidad en desarrollo web y maquetación | Complejidad en la integración backend–frontend. |
| 7 | Implementación de funciones de moderación y panel de métricas básicas. | Herramientas de analítica, dashboard básico | Conocimiento en métricas y reportes | Limitación de tiempo para pruebas de métricas |
| 8 | Pruebas funcionales, corrección de errores, entrega final y documentación. | Herramientas de testing (Postman, Jest) | Experiencia en pruebas de software | Posibles errores de última hora o fallas de integración |

Este plan permite organizar el trabajo de forma incremental, priorizando el MVP en las primeras fases y asegurando que al final del semestre se cuente con un prototipo probado y documentado. Los principales facilitadores son los conocimientos técnicos adquiridos y la motivación personal por el proyecto; mientras que los principales obstáculos están relacionados con la gestión del tiempo y la curva de aprendizaje de nuevas tecnologías, los cuales se mitigarán mediante una adecuada planificación y la priorización de funcionalidades clave.

Evidencias del logro del Proyecto APT

Las evidencias del Proyecto APT estarán orientadas a demostrar de manera concreta el cumplimiento de las actividades planificadas y el logro de los objetivos propuestos. En primer lugar, se contará con el código fuente alojado en un repositorio en línea, que permitirá evidenciar la implementación de las funcionalidades básicas y la integración entre frontend y backend. En segundo lugar, se elaborarán capturas de pantalla y prototipos de la plataforma, que mostrarán de manera visual la estructura de publicaciones, comentarios, votación y herramientas de moderación.

Adicionalmente, se generará un reporte de métricas de uso a partir de datos simulados, lo cual permitirá evidenciar el funcionamiento del panel de analítica y el cumplimiento de los indicadores definidos. Finalmente, se entregará una documentación técnica y un manual de usuario, los cuales darán cuenta de la correcta planificación, pruebas realizadas y lineamientos de uso de la plataforma. En conjunto, estas evidencias reflejarán de manera clara y justificada el avance y consolidación del proyecto, alineándose con los objetivos y la factibilidad definidos en el marco de la asignatura.

Aspectos formales y cumplimiento del formato del informe

El Proyecto APT cumple con las normas de redacción y ortografía, asegurando claridad, coherencia y corrección gramatical en todos sus apartados. Asimismo, se aplican las normas de citación y referencias establecidas por la escuela, lo que garantiza el adecuado respaldo académico de la información utilizada. En cuanto al formato, el informe se ajusta a las directrices institucionales exigidas para la presentación de proyectos, respetando la estructura solicitada, la organización de contenidos y los lineamientos de estilo propios de la disciplina. De esta manera, se asegura la formalidad necesaria en la entrega y se cumplen los requisitos establecidos para la evaluación.

Cumplimiento de los indicadores de calidad

La definición del Proyecto APT cumple con los indicadores de calidad requeridos por la disciplina, ya que integra de manera coherente los aspectos técnicos, metodológicos y formales solicitados. En primer lugar, se evidencia la correcta aplicación de las competencias del perfil de egreso, tales como la gestión de proyectos informáticos, la construcción de modelos de datos y el desarrollo de soluciones de software con criterios de mantenibilidad y escalabilidad. Además, se garantiza la calidad en la presentación al incluir objetivos claros, metodología pertinente, plan de trabajo organizado y evidencias concretas del logro de actividades. Finalmente, la coherencia del informe, el respeto a las normas formales de redacción y el apego al formato institucional consolidan un producto que se ajusta plenamente a los estándares definidos por la carrera.

Abstract (English)

The APT project proposes the design and development of a functional prototype of an institutional forum platform inspired by Reddit, aimed at the DUOC UC community. Its main purpose is to promote collaboration, knowledge sharing, and academic interaction through functionalities such as user authentication, posts, comments, voting, and moderation. The project is feasible within the framework of the course, as it focuses on delivering a Minimum Viable Product (MVP) with essential features and measurable success criteria. This initiative is directly related to the professional field of Computer Science, since it requires project management, data modeling, software development, and testing practices aligned with industry standards.

Resumen (Español)

El Proyecto APT propone el diseño y desarrollo de un prototipo funcional de una plataforma de foro institucional inspirada en Reddit, dirigida a la comunidad DUOC UC. Su propósito principal es fomentar la colaboración, el intercambio de conocimientos y la interacción académica mediante funcionalidades como autenticación de usuarios, publicaciones, comentarios, votación y moderación. El proyecto es factible dentro del marco de la asignatura, ya que se enfoca en la entrega de un Producto Mínimo Viable (MVP) con características esenciales y criterios de éxito medibles. Esta iniciativa se relaciona directamente con el campo profesional de la Ingeniería en Informática, puesto que exige gestión de proyectos, modelado de datos, desarrollo de software y prácticas de pruebas alineadas a los estándares de la industria.

Individual Conclusions (English)

The development of the APT project has allowed me to integrate technical and professional competencies directly related to my career in Computer Science. Through the design of an institutional forum platform, I demonstrated skills in project management, data modeling, and software development while addressing real needs of the DUOC UC community. The objectives defined were achievable and coherent with the scope of the assignment, and the agile methodology provided a flexible structure to ensure incremental progress.

This project reinforced my ability to work with clear goals, anticipate risks, and apply best practices in software quality and usability. In addition, it highlighted the relevance of building collaborative platforms that promote communication and participation in academic environments. Overall, the APT project represents a valuable experience that contributes to my professional growth and strengthens my preparation to face future challenges in the technology field.

Reflection (English)

Through the APT project I was able to identify both strengths and areas for improvement in my professional development. One of my main strengths is the ability to design and organize a project from its early stages, applying planning, data modeling, and software development skills with confidence. I also recognized my capacity to adapt to new tools and frameworks, which is essential in the technology field.

At the same time, I realized that I need to improve my time management and refine my knowledge of advanced development practices to optimize productivity. Another aspect to strengthen is the documentation process, ensuring that all stages of the project are properly recorded and supported. This reflection motivates me to keep learning and applying continuous improvement in future academic and professional challenges.